|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pardubický kraj** | **PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR** | | | | | **Příloha č. 6** | | | |
| **Název projektu/stavby** | **Gymnázium Polička - zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří** | | | | | | | | |
| **Umístění - okres** | Svitavy CZ0533 | | | | | | | | |
| **Umístění - obec** | Polička CZ0533578576 | | | | | | | | |
| **Umístění - adresa** | Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička | | | | | | | | |
| **Budoucí uživatel** | Gymnázium Polička | | | | | | | | |
| **Žadatel, investor** | Pk | | **Číslo (ORG)** | | | | 0004602400017 | | |
| **Odvětví** | Školství | | **Odvětvový odbor** | | | | OŠK | | |
| **Charakter** 1) | investiční | | **Kategorie** | | | | rekonstrukce | | |
| **Generování příjmů** 1) | Ne | | **Veřejná podpora** 1) | | | | Ne | | |
| **Zdroje financování** | EU | | **Přenes. daň. povinnost** 1) | | | | Ne | | |
| **Fáze projektu** 1) | Zadání projektu | | **Fáze stavby** 2) | | | | Zadání stavby | | |
| **Operační program** 1) | IROP | | **Specif. cíl** 1) | | 2.4 | | **Č. výzvy** 1) | | 45 |
| **Popis projektu/stavby** | Předmětem projektu je modernizace laboratoře a učebny biologie, laboratoře a učebny chemie, učebny zeměpisu, laboratoře a učebny fyziky a dvou laboratoří výpočetní techniky. Všechny navrhované úpravy jsou navrženy v hlavní budově gymnázia. S výjimkou učebny biologie se u všech učeben uvažuje v rámci modernizace s novým vybavením nábytkem a s novým vybavením přístroji a výukovými pomůckami. U některých učeben jsou navrženy drobné stavební úpravy (výměna podlah, nové elektroinstalace, posílení datových rozvodů, rozvody vodovodu a kanalizace pro připojení laboratorních stolů). V učebně fyziky je navržena stupňovitá tribuna. Budova je bezbariérová. | | | | | | | | |
| **Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci** | Cílem záměru je zkvalitnění výuky a tím i zlepšení matematických, přírodovědných dovedností, zlepšení práce s IT technologiemi a zlepšení znalostí a dovedností v oblasti chemie, fyziky a geografie. V rámci projektu je navrženo vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, zlepšení schopnosti práce s digitálními technologiemi a také zlepšení bezpečnostních parametrů učeben. Realizace projektu umožní nejen výuku dalších předmětů s podporou IT, ale i jejich možné využití pro pořádání kurzů pro veřejnost. Povedou též k rozvoji vnitřní konektivity školy v učebnách, laboratořích a připojení k internetu. | | | | | | | | |
| **Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů** | Plocha jednotlivých místností je následující: učebna biologie 66,67 m2, laboratoř biologie 47,33 m2, laboratoř chemie 68,38 m2, učebna chemie 69,21 m2, učebna zeměpisu 69,21 m2, laboratoř fyziky 69,21 m2, učebna fyziky 69,25 m2, laboratoř výpočetní techniky č.1 69,21 m2 a laboratoř výpočetní techniky č.2 69,67 m2. | | | | | | | | |
| **Hlavní aktivity** 1) |  | | | | | | | | |
| **Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení** | st. p. č. 909. Objekt č.p. 306. je v majetku Pardubického kraje. | | | | | | | | |
| **Technické, provozní a další podmínky realizace** | Realizace projektu je podmíněna úspěšnou přípravou projektu a získáním dotace. Realizovaný projekt bude vyžadovat finanční prostředky na zajištění provozních záležitostí. Nutné je zachovat účel využití budovy po dobu udržitelnosti projektu. Pro splnění specifických kritérií přijatelnosti musí být zajištěna bezbariérovost zařízení a projekt musí být v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. | | | | | | | | |
| **Rizika a způsob jejich ošetření** | 1. Neschválení projektu k podpoře v programu IROP. 2. Objekt nebude využíván k původnímu účelu po dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let a bude nutno vrátit dotaci. | | | | | | | | |
| **Partneři** 1) |  | | | | | | | | |
| **Výdaje projektu / náklady stavby** | **Investiční výdaje/náklady - celkem** | | | | | **2 130 000 Kč** | | | |
| Příprava Projektové a průzkumné práce | | | | | 150 000 Kč | | | |
| Žádost o spolufinancování 1) | | | | | 0 Kč | | | |
| Administrace | | | | | 30 000 Kč | | | |
| Inženýrská činnost, poplatky | | | | | 70 000 Kč | | | |
| Výkupy pozemků a budov | | | | | 0 Kč | | | |
| Realizace Stavební část 2) | | | | | 1 080 000 Kč | | | |
| Technologická část | | | | | 0 Kč | | | |
| Vnitřní vybavení | | | | | 800 000 Kč | | | |
| Dodávka produktů | | | | | 0 Kč | | | |
| Ostatní služby | | | | | 0 Kč | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Neinvestiční výdaje/náklady - celkem** | | | | | **4 870 000 Kč** | | | |
| Příprava Projektové a průzkumné práce | | | | | 0 Kč | | | |
| Žádost o spolufinancování 1) | | | | | 0 Kč | | | |
| Administrace | | | | | 0 Kč | | | |
| Inženýrská činnost, poplatky | | | | | 0 Kč | | | |
| Realizace Opravy | | | | | 0 Kč | | | |
| Ostatní služby | | | | | 0 Kč | | | |
| Drobný hm. a nehm. inv. majetek | | | | | 4 870 000 Kč | | | |
|  | | | | |  | | | |
| Rezerva | | | | | 0 Kč | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Celkové výdaje projektu/stavby** | | | | | **7 000 000 Kč** | | | |
| Celkové způsobilé výdaje 1) | | | | | 6 850 000 Kč | | | |
| Celkové nezpůsobilé výdaje 1) | | | | | 150 000 Kč | | | |
|  | | | | |  | | | |
| Výdaje na přípravu | | | | | 250 000 Kč | | | |
| Výdaje na realizaci | | | | | 6 750 000 Kč | | | |
| **Finanční krytí** | **Podíly spolufinancování** | | **%** | | | **Kč** | | | |
| Podíl EU 1) | | 85 % | | | 5 822 500 Kč | | | |
| Podíl Pk | | 10 % | | | 685 000 Kč | | | |
| Podíl SR | | 5 % | | | 342 500 Kč | | | |
| Podíl uživatele | | 0 % | | | 0 Kč | | | |
| Podíl ostatní | | 0 % | | | 0 Kč | | | |
|  | |  | | |  | | | |
| **Finanční tok** | | **Výdaje** | | | **Příjmy** | | | |
| 2016 | | 150 000 Kč | | | 0 Kč | | | |
| 2017 | | 6 850 000 Kč | | | 1 170 000 Kč | | | |
| 2018 | | 0 Kč | | | 4 995 000 Kč | | | |
| 2019 | | 0 Kč | | | 0 Kč | | | |
| 2020 | | 0 Kč | | | 0 Kč | | | |
| 2021 | | 0 Kč | | | 0 Kč | | | |
| 2022 | | 0 Kč | | | 0 Kč | | | |
| **Bilance nákladů a výnosů** | | 1. rok | 2. rok | 3. rok | | 4.-10. rok | | Celkem | |
| **Varianta realizace** Náklady na pořízení | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | | 0 Kč | | **0 Kč** | |
| Provozní náklady | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | | 0 Kč | | **0 Kč** | |
| Provozní výnosy | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | | 0 Kč | | **0 Kč** | |
| **Rozdíl výnosů a nákladů** | | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | | **0 Kč** | | **0 Kč** | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Nulová varianta** Provozní náklady | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | | 0 Kč | | **0 Kč** | |
| Provozní výnosy | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | | 0 Kč | | **0 Kč** | |
| **Rozdíl výnosů a nákladů** | | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | | **0 Kč** | | **0 Kč** | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Rozdíl realizační a nulové varianty** | | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | | **0 Kč** | | **0 Kč** | |
| **Předpokládaný harmonogram** | Podání žádosti o spolufinancování 1) | | | | | 31. 10. 2016 | | | |
| Uzavření smlouvy o spolufinancování, rozhodnutí 1) | | | | | 28. 4. 2017 | | | |
| Nabytí právní moci ÚR 2) | | | | |  | | | |
| Nabytí právní moci SP 2) | | | | |  | | | |
| Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) | | | | | 15. 6. 2017 | | | |
| Předání staveniště zhotoviteli 2) | | | | | 30. 6. 2017 | | | |
| Zahájení realizace stavby 2) | | | | | 1. 7. 2017 | | | |
| Ukončení realizace stavby 2) | | | | | 31. 10. 2017 | | | |
| Lhůta výstavby (dny) 2) | | | | | 122 | | | |
| Ukončení projektu 1) | | | | | 28. 2. 2018 | | | |
| Zajištění udržitelnosti výstupů 1) | | | | | 28. 2. 2023 | | | |
| **Personální zajištění**  **Složení projektového týmu** | Projektový manažer 1) | | | | | Římánek Vladimír Ing. | | | |
| Finanční manažer 1) | | | | | Fibikarová Ivana Ing. | | | |
| Zástupce odvětvového odboru | | | | |  | | | |
| Zástupce OPRI 2) | | | | | Kunt Jiří Ing. Ph.D. | | | |
| Zástupce OVZ 1) | | | | |  | | | |
| Ostatní 1) | | | | |  | | | |
| Zástupce uživatele | | | | | Mgr. Miloslav Svoboda | | | |
| Externí dodavatel | | | | | bude vysoutěžen | | | |
| Zpracovatel záměru | | | | | Kadaníková Alena Ing. | | | |
| Vytvořeno | | | | | 21. 3. 2016 | | | |

Vysvětlivky: 1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seznam příloh: |  | snímek z pozemkové mapy |
|  |  | výpis z listu vlastnictví |
|  |  | výkresy apod. |
|  |  | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |
|  |  |  |